🪷

1080 디지털불사

사찰 홈페이지 자동화 시스템

완전 로드맵

K-Buddhism Project ¦ 2026년 3월 ~ 완성까지 목표: 1,080 한국 불교 사찰 홈페이지 구축 1인 운영 ¦ 단계별 자동화 ¦ 카카오톡 기반 수집

작성일: 2026년 3월 9일	배포: Temple Hub 운영팀

📌  1. 프로젝트 개요

## 1-1. 원력(願力)과 목표

본 프로젝트는 대한민국 1,080개 불교 사찰 모두에 디지털 홈페이지를 구축하는 1인 불사 프로젝트입니다. 지방 영세 사찰을 포함한 모든 사찰이 온라인에서 신도와 소통하고, 인등불사·법회 일정·오시는 길을 안내할 수 있도록 하는 것이 목적입니다.

| 목표 사찰 수 | 하루 목표 | 완성 기간 | 1사찰 소요시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,080개 | 8개/일 | 약 135일 | 20~30분 |

## 1-2. 기술 스택 (현재 구축 완료)

| 구분 | 도구/기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Astro 4.x SSG | 정적 사이트 생성 — 빠르고 SEO 최적화 |
| 스타일링 | Tailwind CSS + 단청5색 커스텀 | 단청 색상 브랜드 시스템 |
| 이미지 | Cloudinary CDN | 사진 자동 최적화·변환 |
| 배포 | Vercel | Git push → 30초 자동 배포 |
| 소스관리 | GitHub | 코드 버전 관리·히스토리 |
| 데이터 | Markdown(.md) 파일 | 사찰별 1개 파일로 전체 홈피 구동 |
| 애니메이션 | Framer Motion | 스크롤 애니메이션 |

📱  2. 카카오톡 기반 정보 수집 체계

## 2-1. 왜 카카오톡인가?

지방 영세 사찰 대부분은 스마트폰 카카오톡만 사용합니다. 구글시트·엑셀·이메일 사용이 불가능한 경우가 많으므로, 카카오톡을 유일한 수집 채널로 표준화합니다.

## 2-2. 수집 프로세스

| 단계 | 작업 | 내용 | 소요시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 안내문 발송 | 표준 안내 카톡을 사찰 담당자에게 전송 | 1분 |
| 2 | 정보 수신 | 사찰이 카톡으로 내용 + 사진 전송 | 대기 (1~3일) |
| 3 | 사진 업로드 | Cloudinary에 사진 업로드 → Public ID 수집 | 5~10분 |
| 4 | MD 파일 생성 | 자동화 도구에 입력 → .md 파일 다운로드 | 10~15분 |
| 5 | GitHub 업로드 | src/content/temples/ 폴더에 파일 추가 | 2분 |
| 6 | Vercel 자동배포 | git push → 30초 → 홈피 완성 | 30초 |
| 7 | 완성 전달 | 사찰에 URL + QR코드 카톡 전송 | 2분 |
| 합계 | 1사찰 총 소요시간 | 숙달 시 15~20분, 초기 20~30분 | 하루 8사찰 가능 |

## 2-3. 카카오톡 안내문 표준 양식

아래 양식을 복사해서 사찰 담당자에게 카카오톡으로 그대로 보내주세요.

📨 사찰 정보 요청 표준 안내문 안녕하세요! 🪷 Temple Hub 입니다. 사찰 홈페이지를 무료로 만들어 드리기 위해 아래 내용을 카톡으로 보내주시면 됩니다 🙏 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 보내실 내용 (복사해서 채워주세요) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1️⃣ 사찰명: 2️⃣ 주지스님 법명: 3️⃣ 전화번호 (휴대폰): 4️⃣ 주소 (도로명): 5️⃣ 창건년도: 6️⃣ 주불 (모시는 부처님): 7️⃣ 사찰 소개 (2~3줄로): 8️⃣ 은행명 / 계좌번호 / 예금주: 9️⃣ 인등 종류와 금액: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📸 사진 보내실 것 (필수) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ① 사찰 전경 대표사진 1장 (가로 사진 권장) ② 사찰 내부·풍경 사진 최대 9장 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📅 법회·기도 일정 (아시는 만큼) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 예) 매월 첫째 일요일 오전 10시 일요법회 음력 4월 8일 부처님오신날 봉축법요식 궁금하신 점은 언제든 연락 주세요! 🙏 감사합니다 _()

🗺️  3. 단계별 자동화 로드맵

1인 운영자가 1,080사찰을 완성하려면 단계적 자동화가 필수입니다. 아래 4단계로 점진적으로 자동화 수준을 높여갑니다.

| 단계 | 시기 | 핵심 변화 | 1사찰 시간 | 월 처리량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 지금 ~ 1개월 | 카톡 → 도구 입력 → MD → git push | 20~30분 | 약 200개 |
| 2단계 | 1~2개월 후 | 사진 자동 업로드 스크립트 도입 | 10~15분 | 약 360개 |
| 3단계 | 3~6개월 후 | 카카오 챗봇 → Google Sheets → 자동 배포 | 5분 | 약 720개+ |
| 4단계 | 6개월 후 | AI 자동 생성 + 웹폼 → 완전 무인 자동화 | 3~5분 | 무제한 |

## 3-1. 1단계 — 반자동 운영 (현재 ← 지금 여기!)

지금 당장 시작 가능. 별도 개발 불필요.

### 구성 도구

- 카카오톡 — 사찰 정보 수집 채널

- Cloudinary (무료) — 사진 CDN 업로드

- Temple Hub 자동화 도구 (temple-auto-tool.html) — MD 파일 생성기

- GitHub Desktop (무료) — 클릭만으로 코드 업로드

- Vercel (무료) — 자동 배포

### 1일 작업 스케줄 (8사찰 기준)

| 시간대 | 소요시간 | 작업 내용 |
| --- | --- | --- |
| 오전 9:00~10:00 | 60분 (4사찰) | 카톡 확인 → 정보 입력 → MD 생성 × 4개 |
| 오전 10:00~10:30 | 30분 | Cloudinary 사진 업로드 (4사찰 분) |
| 오후 2:00~3:00 | 60분 (4사찰) | 오후 카톡 확인 → 나머지 4사찰 처리 |
| 오후 3:00~3:10 | 10분 | GitHub Desktop으로 일괄 push → Vercel 자동 배포 |
| 오후 3:10~3:30 | 20분 | 완성 사찰에 URL + QR 카톡 전송 |

## 3-2. 2단계 — 사진 자동화 (1~2개월 후)

Python 스크립트 1개로 사진 폴더 → Cloudinary 자동 업로드 → ID 목록 자동 생성

- 사찰 사진을 폴더에 정리 (예: haeinsa/ 폴더에 10장)

- 스크립트 실행 → Cloudinary 자동 업로드

- Public ID 목록이 텍스트 파일로 자동 저장

- 도구에 붙여넣기만 하면 완성

이 스크립트는 요청 시 즉시 만들어 드릴 수 있습니다.

## 3-3. 3단계 — 카카오 챗봇 자동화 (3~6개월 후)

사찰이 카톡에 입력 → 자동으로 Google Sheets 저장 → MD 자동 생성 → Vercel 자동 배포

| 구성요소 | 역할 및 설명 |
| --- | --- |
| 카카오 채널 | 비즈니스 채널 개설 (무료) → 사찰이 채널에 정보 전송 |
| 카카오 챗봇 | 입력 항목별 자동 안내 → 응답을 자동 저장 (카카오 i OBT 활용) |
| Google Sheets | 수집된 데이터 자동 저장 → 운영자 검수 가능 |
| Apps Script | Sheets → MD 파일 자동 변환 → GitHub API로 자동 push |
| GitHub Actions | 파일 push 감지 → Vercel 자동 빌드·배포 트리거 |
| 비용 | 카카오 챗봇 API: 월 1~3만원 / 나머지: 무료 |

## 3-4. 4단계 — AI 완전 자동화 (최종 목표)

기본 정보만 입력하면 AI가 소개글·인사말을 자동 작성하고 홈피가 자동 완성됩니다.

- 사찰 전용 웹폼 (모바일 최적화)

- Claude AI → 도량 소개글 자동 생성

- Claude AI → 주지스님 인사말 자동 생성

- 전체 파이프라인 완전 자동 (입력~배포 3~5분)

- 완성 URL + QR 코드 자동 카톡 발송

📋  4. 사찰 데이터 표준 스키마

## 4-1. MD 파일 구조 (사찰 1개 = 파일 1개)

각 사찰은 src/content/temples/ 폴더 안에 하나의 .md 파일로 관리됩니다. 파일명은 사찰 영문 슬러그입니다.

| 항목(Field) | 필수 여부 | 설명 및 예시 |
| --- | --- | --- |
| name | ★ 필수 | 사찰명 한글+한자 예) 천관사 (天冠寺) |
| sect | ★ 필수 | 종단·교구 예) 대한불교조계종 제21교구 송광사 말사 |
| slogan | ★ 필수 | 사찰 표어 예) 국내 유일의 천관신앙 도량 |
| monk | ★ 필수 | 주지스님 예) 연등스님 |
| description | ★ 필수 | 200~400자 도량 소개 텍스트 |
| hero_image | ★ 필수 | Cloudinary 메인 사진 Public ID |
| contact | ★ 필수 | 휴대폰·전화·이메일 (객체) |
| address | ★ 필수 | 도로명 주소 + 네이버 지도 URL |
| indung | ★ 필수 | 인등불사 제목·종류·계좌 정보 (객체) |
| events[] | ★ 필수 | 기도·법회·행사 배열 예) 일요법회, 정초기도 |
| gallery[] | 권장 | 갤러리 사진 9장 이상 id/cap/sub/tag 형식 |
| region / ui_type | ★ 필수 | 지역(전남) / UI유형(1~5) |
| blog_url / youtube_url | 선택 | 포교 채널 URL |

## 4-2. 사찰 슬러그(slug) 작명 규칙

- 한글 사찰명을 영문 로마자로 변환 (국립국어원 로마자 표기법)

- 소문자만 사용, 공백 없음

- 예시: 천관사 → chunkwansa  |  해인사 → haeinsa  |  통도사 → tongdosa

- 예시: 불국사 → bulguksa  |  조계사 → jogyesa  |  선운사 → seonunsa

🚀  5. 비기너를 위한 GitHub Desktop 배포 가이드

터미널(검은 창)이 어려우시면 GitHub Desktop 앱으로 클릭만 해도 됩니다!

## 5-1. 최초 1회 설정

- desktop.github.com 접속 → GitHub Desktop 다운로드·설치

- GitHub 계정으로 로그인

- File → Clone Repository → pen1002/k-buddhism 선택

- Local path를 Desktop/K-buddhism 으로 설정 후 Clone

## 5-2. 매일 사찰 추가 (3 클릭)

| 순서 | 행동 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | MD 파일 복사 | 다운로드한 haeinsa.md → K-buddhism/src/content/temples/ 폴더에 복사 |
| ② | GitHub Desktop 열기 | 변경된 파일이 왼쪽에 자동으로 표시됨 |
| ③ | Summary 입력 | "새 사찰: 해인사" 입력 (간단하게 써도 됨) |
| ④ | "Commit to main" 클릭 | 변경사항을 저장 (아직 업로드 아님) |
| ⑤ | "Push origin" 클릭 | GitHub에 업로드 → Vercel 자동 빌드 시작! |
| ⑥ | Vercel 확인 | 30초 후 vercel.app/[slug] 접속 → 완성 확인 ✅ |

📊  6. 1080사찰 진행 계획표

## 6-1. 월별 목표

| 기간 | 목표 사찰 수 | 누적 완성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026년 3월 | 50개 | 50개 (4.6%) | 1단계 시작 · 시스템 안정화 |
| 2026년 4월 | 200개 | 250개 (23%) | 사진 자동화 도입 (2단계) |
| 2026년 5~6월 | 400개 | 650개 (60%) | 챗봇 도입 검토 (3단계) |
| 2026년 7~8월 | 430개 | 1,080개 (100%) | 🎉 1080 디지털불사 완성! |

완성 목표일: 2026년 8월 (약 5개월) — 하루 8개 기준, 숙달 시 단축 가능

## 6-2. 교구별 우선순위 제안

전체 1,080사찰을 교구별로 묶어서 진행하면 비슷한 지역 사찰을 연속 처리할 수 있어 효율이 높아집니다.

- 1순위: 파일럿 완성 — 천관사(전남·21교구) ← 현재 완료

- 2순위: 조계산 권역 (21교구 송광사·선암사 인근 사찰)

- 3순위: 서울·수도권 (2·1교구 — 신도 접근성 높음)

- 4순위: 교구 본사 중심으로 말사 일괄 처리

💡  7. 향후 확장 서비스 계획

## 7-1. 불교용품 온라인 연계

- 인등불사 결제 — 카카오페이·네이버페이·토스 PG 연동

- 불교용품 중국 아웃소싱 → 사찰 홈피 내 쇼핑몰 탭 추가

- 연등·법구·불상 등 공동구매 플랫폼 연결

## 7-2. 마케팅·포교 지원

- 사찰별 카카오채널 자동 연결

- 네이버 블로그 포스팅 자동 생성 (Claude AI 활용)

- 동자승 유튜브 쇼츠 콘텐츠와 사찰 홈피 연계

- QR코드 생성 → 사찰 인쇄물·현수막 자동 제공

## 7-3. 프리미엄 서비스 (수익 모델)

| 서비스 등급 | 연간 비용 | 포함 서비스 |
| --- | --- | --- |
| 기본 (무료) | 무료 | 표준 홈피 1개 · 연간 유지보수 |
| 일반 | 연 10만원 | 커스텀 도메인 · 갤러리 무제한 · 통계 |
| 프리미엄 | 연 30만원 | PG 결제 연동 · 쇼핑몰 · SEO · 마케팅 지원 |

🙏  나무아미타불  |  1080 디지털불사 회향을 발원합니다  |  나무아미타불 🙏

문의: temple@k-buddhism.kr  |  사이트: k-buddhism.vercel.app